附件

马尾区水污染防治2018年度计划项目表

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 完工期限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工业污染防治方面 |
| 1 | 企业污染治理 | 完成福州迅腾达物资回收有限公司污染整治，确保污水处理达标后排放。完成魁岐河、磨溪河沿岸企业（福鑫、东盛、坤兴等）污染整治，做到达标排放。 | 2018年6月30日 | 区环保局 |  |
| 2 | 矿山修复治理 | 完成上级下达的矿山生态修复治理任务 | 2018年12月31日 | 区国土局 |  |
| 二、城镇生活污染治理方面 |
| 3 | 城镇生活污染治理 | 完成上级下达的新建改造污水管网的任务 | 2018年12月31日 | 区住建局 |  |
| 4 |  | 完成长安污水厂、快安污水厂、青洲污水厂提标改造，尾水排放标准由一级B提升到一级A | 2018年6月30日 | 区住建局 |  |
| 三、农业农村污染防治方面 |
| 5 | 乡镇生活污水治理 | 完成上级下达的乡镇生活污水处理设施建设任务 | 2018年12月31日 | 区住建局 |  |
| 6 | 农村生活污水治理 | 完成上级下达的三格化粪池新建改造任务 | 2018年12月31日 | 相关镇（街） | 区住建局 |
| 7 | 生猪养殖污染治理 | 推进畜禽养殖废弃物资源化利用，畜禽粪污综合利用率达80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达85% | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 8 |  | 建立畜禽养殖污染监管长效机制，防止畜禽养殖污染回潮；及时拆除发现的非保留生猪养殖场；全面完成规模化生猪养殖场污水在线监控设施安装，确保污水达标排放 | 2018年12月31日 | 各镇（街） | 区环保局 区农林水局 |
| 9 | 农村生活垃圾治理 | 完成上级下达的我区行政村垃圾治理常态机制建设 | 2018年12月31日 | 各镇（街） | 区城管局 |
| 10 | 农业面源污染防治 | 完成上级下达的推广测土配方施肥指标任务 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 11 |  | 实现农药零增长，化肥使用量减量化 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 四、船舶港口污染控制方面 |
| 12 | 船舶污染治理 | 完成年度渔船减船转产和更新改造任务 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 13 |  | 完成船舶污染物联合监管制度工作方案的制订并组织实施 | 2018年6月30日 | 区交通局 |  |
| 14 |  | 完成船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度的修订并组织实施 | 2018年6月30日 | 区交通局 |  |
| 15 |  | 完成防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划并组织实施 | 2018年6月30日 | 区交通局 |  |
| 16 |  | 排查辖区内达到强制报废船龄营运船舶并报废 | 2018年12月31日 | 区交通局 |  |
| 五、水资源节约方面 |
| 17 | 实施最严格水资源管理制度 | 加强取水许可和计划用水管理，对重点用水大户取水量实行实时监控管理 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 18 |  | 严厉打击侵占河道、非法采砂、随意调整和侵占河道岸线、违规设置排污口等行为 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 19 | 发展农业节水 | 完成上级下达的新增高效节水灌溉面积数量 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 20 |  | 完成上级下达的高标准农田节水灌溉面积数量 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 21 | 供水能力建设 | 完成上级下达的供水管网新建改造任务 | 2018年12月31日 | 区住建局 |  |
| 六、加强水环境管理方面 |
| 22 | 稳妥处置突发水环境污染事件 | 制定（修编）县级以上饮用水水源地突发环境事件应急预案 | 2018年10月31日 | 区环保局 |  |
| 七、保障水生态环境安全方面 |
| 23 | 水源地环境状况评估 | 完成乡镇级以上水源地评估工作 | 2018年6月30日 | 区环保局 |  |
| 24 | 集中式饮用水源地环境保护 | 开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，实施白眉水库二级保护区内村庄生活污水治理。 | 2018年12月31日 | 区环保局 区农林水局 区住建局 亭江镇 | 区环保局 |
| 25 | 农村饮用水水源保护 | 完成供水人口1000人以上的农村集中式饮用水水源保护区范围划定 | 2018年10月31日 | 区农林水局 区环保局 |  |
| 26 | 防治地下水污染 | 完成上级下达的加油站地下油罐更新双层罐或完成防渗池设置任务 | 2018年12月31日 | 区环保局 区商务局 区安监局 |  |
| 27 | 小流域综合治理 | 实施磨溪、魁岐河小流域综合治理，制定磨溪、魁岐河小流域综合整治方案，完成2018年计划建设内容 | 2018年12月31日 | 区环保局 区住建局 区农林水局 马尾镇 | 区环保局 |
| 28 | 水土流失治理 | 新增完成上级下达的水土流失治理数量 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 29 | 实施封山育林 | 完成上级下达的封山育林数量 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 30 | 美丽乡村建设 | 完成上级下达的下达的美丽乡村创建及示范村打造任务 | 2018年12月31日 | 区住建局 |  |
| 八、近岸海域生态环境保护方面 |
| 31 | 重点海域、流域（库区）水产养殖污染整治 | 完成上级下达的放流各种水生生物任务 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 32 |  | 完成上级下达的闽江流域放养生态鱼任务 | 2018年12月31日 | 区农林水局 |  |
| 九、发挥市场机制作用 |
| 33 | 推进排污许可证发放 | 完成上级下达的屠宰及肉类加工、陶瓷制品制造等8个行业企业排污许可证的发放 | 2018年12月31日 | 区环保局 |  |
| 34 | 加快水价改革 | 积极推进农业水价综合改革 | 2018年12月31日 | 区财政局 区发改局 区农林水局 |  |
| 十、水环境监管能力建设 |
| 35 | 重点污染源安装主要污染物在线监控设施 | 列入2018年国、省控重点污染源的废水企业，安装主要污染物在线监控设施 | 2018年12月31日 | 区环保局 |  |
| 36 | 水质监测能力建设 | 完成闽安断面水质自动监测站站房建设 | 2018年6月30日 | 区环保局 |  |
| 37 | 水源地监管能力建设 | 完成市级水源地敏感点位视频监控安装 | 2018年12月31日 | 区环保局 |  |